## Modèle – Notice concernant la procédure de montage des fenêtres antibruit

Le financement de l’assainissement des fenêtres pour les locaux dont l’utilisation est sensible au bruit est réglé de la manière suivante:

-	en cas de dépassement des valeurs limites d’immission (VLI), financé à  50% par la confédération (mesures volontaires, pour lesquelles le propriétaire du bâtiment contribue également des frais à hauteur de 50% ).

-	en cas de dépassement des valeurs d’alarme (VA), financé à 100% par la confédération.

L’exécution est l’affaire des cantons.

Les étapes de travail

- Information du propriétaire du bâtiment, décision concernant la réalisation de mesures antibruit volontaires (en cas de dépassement des valeurs limites d’immission), questionnaire, récolte des quittances de paiement pour les demandes de remboursement.

- Notification d’une décision de la part du canton, lorsque le propriétaire n’est pas intéressé par un assainissement volontaire (possible seulement en cas de dépassement des valeurs limites d’immission).

- Relevé sur place de l’ampleur de l’assainissement, détermination des assainissements nécessaires, estimation grossière des coûts, évaluation des éventuels remboursements.

- Convention entre le propriétaire et le canton concernant les mesures à réaliser et la participation aux frais du propriétaire.

- Décision du propriétaire, à savoir s’il transmet la réalisation de l’assainissement au canton (cas habituel) ou s’il préfère réaliser lui-même l’assainissement dans le délai imparti (cas d’exception).

- Appels d’offres, comparaison des offres, demande d’adjudication au canton, adjudication du mandat par le propriétaire en tant que maître-d’oeuvre.

- Réalisation des mesures antibruit.

- Contrôle par le canton.

- Contrôle des factures, décompte, paiement des factures de l’entrepreneur (en cas de dépassement des valeurs limites d’immission, financé par le canton et le propriétaire à raison de 50% chacun ; en cas de dépassement des valeurs d’alarme, les frais sont à 100% à la charge du canton).

- Communication d’exécution des mesures de la part du canton au propriétaire.